                                       Secretária de Educação, Cultura e Esporte
Solicitação nº 50/2026

TERMO DE REFERÊNCIA
	Item
	ELEMENTOS

	1. 
	Definição do objeto, incluídos sua natureza, os quantitativos, o prazo do contrato e, se for o caso, a possibilidade de sua prorrogação.
Constitui objeto da presente contratação a execução da revitalização da cancha de bocha do Salão dos Idosos, situado na Rua 7 de Setembro, nº 360, Centro, no Município de Palmitos/SC, conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram a contratação.
A contratação possui natureza de obra de engenharia, tendo em vista a execução de intervenções destinadas à revitalização e recuperação da estrutura existente, mediante a realização dos serviços e etapas previstos nos documentos técnicos da contratação.
A execução deverá ser realizada por empresa especializada, observando integralmente os projetos, memoriais, especificações técnicas, normas técnicas aplicáveis e determinações da fiscalização, devendo a contratada fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e mão de obra necessários à execução integral do objeto, ainda que determinados serviços ou insumos não estejam individualmente destacados na planilha orçamentária, desde que indispensáveis à perfeita execução dos serviços previstos no projeto e no memorial descritivo.
Os quantitativos e respectivos serviços encontram-se detalhados na planilha orçamentária, no projeto, no memorial descritivo e nos demais documentos técnicos, tendo sido definidos com base no levantamento realizado pelo Departamento de Engenharia e nas características e necessidades específicas da intervenção.
O prazo de execução da obra e vigência do contrato será de 2 (dois) meses, contado a partir da emissão da ordem de serviço ou do marco inicial definido no contrato, devendo a execução observar o cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração.
O prazo de execução e a vigência contratual poderão ser prorrogados ou alterados somente nas hipóteses legalmente admitidas, mediante justificativa formal, análise da fiscalização e da Administração e observância das disposições da Lei nº 14.133/2021, quando presentes os respectivos pressupostos legais.
A contratação será realizada mediante Concorrência Eletrônica, com critério de julgamento pelo menor preço global, considerando a natureza integrada e tecnicamente interdependente dos serviços que compõem a revitalização da cancha de bocha.
A execução em conjunto dos serviços e do fornecimento dos materiais mostra-se necessária para assegurar a compatibilidade entre as etapas da obra, a adequada sequência executiva e a centralização da responsabilidade pela qualidade e conclusão do objeto.

	2. 
	Especificação do produto, preferencialmente conforme catálogo eletrônico de padronização, observados os requisitos de qualidade, rendimento, compatibilidade, durabilidade e segurança.
As especificações técnicas da presente contratação foram definidas com base no levantamento realizado pelo Departamento de Engenharia e nas características da revitalização da cancha de bocha, considerando os requisitos de qualidade, desempenho, durabilidade, segurança e adequação à finalidade.
A contratação compreende a execução integral dos serviços previstos no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos necessários à completa execução do objeto.
Os materiais deverão ser novos, de qualidade adequada, compatíveis com os serviços e atender às normas técnicas aplicáveis e às especificações estabelecidas nos documentos da contratação.
As especificações deverão ser observadas pela contratada durante toda a execução, sendo vedada a utilização de materiais ou execução de serviços em desconformidade com o projeto, memorial descritivo, normas técnicas ou determinações da fiscalização.
Os serviços deverão ser executados de forma a garantir a qualidade, segurança, durabilidade e adequada funcionalidade da cancha de bocha, devendo o objeto ser entregue completo e em condições de utilização.
A descrição detalhada dos serviços, materiais e respectivos quantitativos consta da planilha orçamentária, do projeto e do memorial descritivo, que integram o presente Termo de Referência.
	Item
	Especificação
	Unid
	Valor Total R$

	01
	Execução da revitalização da cancha de bocha do Salão dos Idosos, situado na Rua 7 de Setembro, 360 - Centro, no Município de Palmitos/SC
	Obra
	89.428,01




	
3. 
	Fundamentação da contratação, que consiste na referência aos estudos técnicos preliminares correspondentes ou, quando não for possível divulgar esses estudos, no extrato das partes que não contiverem informações sigilosas:
A presente contratação fundamenta-se na necessidade administrativa de promover a revitalização da cancha de bocha do Salão dos Idosos, mediante a execução integral da obra, incluindo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários, visando assegurar condições adequadas de uso, segurança, durabilidade e funcionalidade do espaço público.
A medida visa à recuperação e melhoria de equipamento comunitário destinado a atividades recreativas, esportivas e de convivência social, especialmente voltadas à população idosa, contribuindo para a preservação do patrimônio público e o atendimento do interesse público local.
A contratação encontra-se fundamentada no Estudo Técnico Preliminar – ETP, elaborado pela equipe de planejamento, no qual foram analisados a necessidade pública, as alternativas existentes, os quantitativos, a solução adotada, os riscos e a viabilidade técnica e econômica da contratação.
O ETP integra os autos do processo administrativo e constitui fundamento para a elaboração deste Termo de Referência e dos demais documentos da contratação, observadas as disposições da Lei nº 14.133/2021 e demais normas aplicáveis.

	4. 
	Descrição da solução como um todo
A solução proposta consiste na execução integral da revitalização da cancha de bocha do Salão dos Idosos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos que integram a contratação.
A execução compreenderá o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários, abrangendo os serviços de impermeabilização, preparo de superfície, concretagem, reforço estrutural, acabamento, revestimento e demais serviços previstos nos documentos técnicos.
Os materiais e serviços deverão atender aos requisitos de qualidade, durabilidade, compatibilidade, segurança e desempenho estabelecidos pela Administração e pelas normas técnicas aplicáveis.
Ao final, a obra deverá ser entregue completa, limpa, segura e em condições adequadas de uso, proporcionando a recuperação da estrutura e a melhoria da funcionalidade e durabilidade da cancha de bocha.
A solução mostra-se adequada ao atendimento da necessidade administrativa identificada, contribuindo para a preservação do patrimônio público e para a disponibilização de espaço destinado às atividades recreativas, esportivas e de convivência social da comunidade.

	5. 
	Forma e critérios de seleção do fornecedor.
A seleção do fornecedor será realizada por meio de licitação, na modalidade Concorrência, em sua forma eletrônica, nos termos da Lei nº 14.133/2021, considerando a natureza do objeto como obra de engenharia.
O critério de julgamento será o de menor preço global, observadas as especificações técnicas, os projetos, o memorial descritivo, a planilha orçamentária e as demais condições estabelecidas no edital e seus anexos.
A adoção do preço global decorre da natureza integrada e tecnicamente interdependente dos serviços que compõem a revitalização da cancha de bocha, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos e demais insumos necessários à execução integral da obra.
Será declarada vencedora a proposta que apresentar o menor preço global, desde que atendidos integralmente os requisitos de habilitação e as condições estabelecidas no instrumento convocatório.
A licitação será realizada em meio eletrônico, visando assegurar ampla publicidade, transparência, competitividade, isonomia e eficiência na seleção da proposta mais vantajosa para a Administração.
A contratação será realizada em lote único, considerando a necessidade de execução integrada dos serviços e a centralização da responsabilidade pela adequada conclusão da obra.

	6. 
	Modelo de gestão do objeto e do contrato, que descreve como a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo órgão ou entidade.
A gestão do presente objeto será realizada por cada secretário/departamento solicitante, sendo os mesmos responsáveis pelo recebimento e fiscalização do contrato, devendo ser observado o disposto no art. 117 da Lei nº 14.133/2021.
Designa-se como gestores do presente processo licitatório a secretária, Sra. Marli Rosa Regner Camargo e como fiscal o Engenheiro Civil Valdemar Batista dos Santos, inscrito no CREA/SC 121759-0.
São atribuições dos gestores, nos termos do Decreto Municipal nº 032/2023:
I – conferir a existência de empenho prévio à realização da despesa;
II – conferir se houve publicação tempestiva do extrato do contrato;
III – conferir a existência de designação de fiscal para cada contrato celebrado pela Administração e da indicação formal de preposto pelo contratado;
IV – controlar os prazos de vencimentos dos contratos, dos fornecimentos e dos serviços de caráter continuado, sugerindo à autoridade superior o aditamento do ajuste ou a abertura de nova licitação, após a oitiva do fiscal, com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis do término da vigência;
V – controlar os limites de acréscimo e de supressão nas obras, serviços ou compras, inclusive em atas de registro de preços, em conformidade com a legislação;
VI – adotar as providências para a confecção tempestiva dos termos aditivos, quando for o caso, atendidas as formalidades previstas na legislação; 
VII – receber ou formular os pedidos de repactuação e de reequilíbrio econômico-financeiro, encaminhando para os órgãos competentes realizarem a análise correspondente, submetendo-os à autoridade superior;
VIII – verificar a validade da garantia prestada no momento da assinatura, examinar a possibilidade da sua substituição nos casos em que permitida e providenciar a sua liberação ao fim do contrato, conforme o caso;
IX – deliberar sobre o pedido de substituição do responsável técnico, desde que este detenha experiência e qualificação equivalente ou superior ao substituído, a ser verificada de acordo com as regras do processo que deu origem à contratação; 
X – examinar, periodicamente, ou ao menos uma vez antes do termino de vigência ou prorrogação do contrato, a atualização e a adequação da documentação do contratado em relação às obrigações trabalhistas, previdenciárias e fiscais, notificando-o em caso de irregularidade, dando ciência à autoridade superior, sugerindo a aplicação de sanção e a rescisão contratual no caso de manutenção do descumprimento, por período superior a 30 (trinta) dias, observando a ampla defesa e o contraditório;
XI – manifestar-se sobre eventual pedido de subcontratação;
XII – supervisionar o fiscal na realização das atividades necessárias à liquidação da despesa, visando à observância da ordem cronológica de pagamentos;
XIII – executar outras atividades determinadas pelo superior hierárquico.
São atribuições dos fiscais, nos termos do Decreto Municipal nº 032/2023:
I – solicitar a autuação dos processos de fiscalização imediatamente ao recebimento do contrato e anexos em, no máximo, 02 (dois) dias úteis após a assinatura;
II – conhecer os termos do processo de contratação e as condições do contrato, em especial os prazos, os cronogramas, as obrigações das partes, os casos de rescisão, a existência de cláusula de modificação do preço, se for o caso, e as hipóteses de aditamento;
III – acompanhar e fiscalizar a execução da obra, do serviço ou do fornecimento de bens, em estrita observância ao edital e ao contrato;
IV – juntar documentos, certificar telefonemas, fazer anotações, redigir atas de reunião, anexar correspondências, inclusive as eletrônicas, e quaisquer documentos relativos à execução do contrato, no processo de fiscalização;
V – registrar, em livro próprio, todas as ocorrências durante a execução do contrato, notificando o contratado, por escrito, a sanar os problemas em prazo hábil, a ser estipulado de acordo com o caso concreto;
VI – fazer cumprir fielmente as obrigações avençadas, relatando por escrito e sugerindo à autoridade superior a aplicação das sanções, na forma do edital e do contrato, no caso de inadimplência, garantindo ao contratado o direito de defesa; 
VII – solicitar à autoridade superior a contratação de terceiro para auxiliá-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes ao objeto da fiscalização, caso necessário;
VIII – conferir a conclusão das etapas e o cumprimento das condições de pagamento;
IX – dar recebimento provisório das obras, serviços e compras mediante termo circunstanciado; 
X – dar recebimento definitivo das obras, serviços e compras mediante termo circunstanciado, se houver autorização expressa do prefeito ou outro superior hierárquico; e
XI – executar outras atividades determinadas pelo superior hierárquico.
Os itens considerados inadequados ou que não atendem às exigibilidades, não será aceito e o pagamento de toda parcela ficará suspenso, até sua regularização de forma integral.

	7. 
	Modelo de execução do objeto
O objeto da presente contratação será executado mediante execução integral da revitalização da cancha de bocha do Salão dos Idosos, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro e demais documentos que integram a contratação.
A execução será realizada pela contratada de forma contínua e de acordo com as etapas e prazos estabelecidos no cronograma físico-financeiro, observadas as orientações da fiscalização.
O prazo de execução da obra será de 02 (dois) meses, contado na forma estabelecida no contrato e na ordem de serviço, devendo a contratada cumprir as etapas previstas no cronograma físico-financeiro aprovado pela Administração.
Caberá à contratada fornecer toda a mão de obra, materiais, equipamentos, ferramentas, transporte e demais insumos necessários à execução completa do objeto, bem como arcar com os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais e demais custos decorrentes da execução.
A execução deverá observar integralmente os projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária, normas técnicas aplicáveis e determinações da fiscalização, devendo os materiais empregados ser novos e atender às especificações estabelecidas.
A contratada será responsável pela organização e segurança do local de execução, pela adequada destinação dos resíduos decorrentes da obra e pela limpeza final da área.
Ao término dos serviços, o objeto deverá ser entregue completo, limpo, seguro e em condições adequadas de utilização, após a realização das medições, inspeções e recebimentos previstos no contrato.

	8. 
	Requisitos da contratação
PESSOA JURÍDICA
I -  Declaração que atende aos requisitos de habilitação (art. 63, I da Lei nº 14.133/2021) .
II -  Declaração que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, nos termos do art. 93 da Lei nº 8.213/91 (art. 63, IV da Lei nº 14.133/2021).
III -  Declaração que não incorre nos impedimentos.
IV -  Declaração assinada pelo responsável da empresa, que caso seja considerada vencedora da licitação, terá plenas condições de iniciar a obra em, no máximo, 10 (dez) dias após a homologação do certame, sob pena de sofrer as sanções previstas no edital
V -  Declaração de Cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal (art. 68, VI).
VI -  HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 66 da Lei nº 14.133/2021):
a) Cartão do CNPJ;
b) Estatuto ou contrato social;
VII -  HABILITAÇÃO FISCAL, SOCIAL E TRABALHISTA (art. 68 da Lei nº 14.133/2021):
a) Os documentos poderão ser substituídos ou supridos, no todo ou em parte, por outros meios hábeis a comprovar a regularidade do licitante, inclusive por meio eletrônico (art. 68, § 1º). 
b) Regularidade perante a Fazenda federal, estadual e municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei (art. 68, III); 
c) Regularidade relativa à Seguridade Social e ao FGTS, que demonstre cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei (art. 68, IV); 
d) Regularidade perante a Justiça do Trabalho (art. 68, V); 
VII – HABILITAÇÃO TÉCNICA
a) Apresentar registro ou inscrição da empresa e de um responsável técnico junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo – CAU, Engenheiro Civil ou Arquiteto, da região a que estiverem vinculados, sendo que a relação jurídica entre o profissional e empresa será exigida no momento da assinatura do contrato.
b) Comprovar a capacidade técnico-operacional da empresa mediante apresentação de atestado(s) de capacidade técnica, emitido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove(m) a execução anterior de obra ou serviço compatível em características e complexidade com o objeto desta licitação.
b.1) Para fins de comprovação da capacidade técnico-operacional, considerando as parcelas de maior relevância técnica e/ou financeira identificadas no planejamento da contratação, a licitante deverá comprovar a execução anterior de, no mínimo:
b.1.1) Execução de cancha de bocha com revestimento em carpete: 1 (uma) unidade.
VIII – Outros documentos
a) Comprovação da qualidade de Empresa de Pequeno Porte, Microempresa ou Microempreendedor Individual mediante apresentação da Certidão da Junta Comercial, que deve estar atualizada, ou seja, emitida a menos de 120 (cento e vinte) dias da data marcada para a abertura da sessão de disputa de preços.
b) Declaração de que é Microempresa (ME), Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempreendedor Individual (MEI), enquadrada na forma da Lei Complementar nº 123/2006 e IN 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio (DNRC).
E demais documentos exigidos por Lei.

	9. 8
	Critérios de medição e de pagamento:
A medição para fins de pagamento será realizada com base nos serviços efetivamente executados, em conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico-financeiro, mediante conferência e ateste do fiscal do contrato.
As medições observarão:
· os quantitativos dos serviços efetivamente executados;
· a conformidade com as especificações técnicas e projetos;
· o cumprimento das etapas previstas no cronograma físico-financeiro;
· a qualidade e adequação dos serviços executados;
· a regularidade da documentação necessária à liquidação da despesa.
Os serviços executados em desacordo com as especificações poderão ser recusados ou glosados, devendo a contratada realizar as correções necessárias às suas expensas, sem prejuízo das demais medidas e sanções cabíveis.
O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias, contados da liquidação da despesa, após a realização da medição, seu ateste pela fiscalização e apresentação da Nota Fiscal devidamente atestada.
O pagamento será realizado conforme os valores correspondentes aos serviços efetivamente medidos e aprovados, observados os preços contratados e o cronograma físico-financeiro.
Havendo erro na emissão da nota fiscal, divergência na medição, execução incompleta ou irregular dos serviços ou qualquer circunstância que impeça a regular liquidação da despesa, o prazo para pagamento ficará suspenso até a devida regularização pela contratada, sem ônus para a Administração.
O pagamento ficará condicionado à manutenção das condições de habilitação e regularidade exigidas na contratação, na forma da legislação aplicável.
Somente serão consideradas aptas à liquidação as despesas correspondentes aos serviços efetivamente executados, medidos, conferidos e aprovados pela fiscalização, em conformidade com as condições estabelecidas no contrato e seus anexos.

	10. 
	Estimativas do valor da contratação, acompanhadas dos preços unitários referenciais, das memórias de cálculo e dos documentos que lhe dão suporte, com os parâmetros utilizados para a obtenção dos preços e para os respectivos cálculos, que devem constar de documento separado e classificado.
O valor estimado para a presente contratação é de R$ 89.428,01 (oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais e um centavo), correspondente à execução integral da revitalização da cancha de bocha do Salão dos Idosos, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos e demais custos necessários à execução da obra.
A estimativa foi elaborada com base no orçamento de referência e na planilha orçamentária elaborados pela Administração, considerando os parâmetros de preços aplicáveis à execução de obras e serviços de engenharia e a metodologia prevista na legislação vigente.
O detalhamento dos serviços, quantitativos, preços unitários e valores totais, bem como as respectivas memórias de cálculo e documentos de suporte, constam dos documentos técnicos que integram o processo de contratação.
O valor estimado servirá como referência para a licitação e para a análise da aceitabilidade das propostas, observadas as condições estabelecidas no edital e nos documentos técnicos da contratação.

	11. 
	Adequação orçamentária
As despesas decorrentes da presente contratação correrão à conta das dotações orçamentárias próprias consignadas no orçamento vigente do Município de Palmitos/SC.
Para atendimento da despesa, deverá ser observada a seguinte dotação orçamentária:
05.000 – Secretária de Educação, Cultura e Esporte
2.030 – ATIVIDADES DE PROMOÇÃO E FOMENTO DO ESPORTE
117 – 4.4.90.00.00.00.00.00 – 1.710.3210.0018 – Emenda Estadual nº 1955/2026
A disponibilidade orçamentária será oportunamente confirmada pelo setor competente, com a emissão da respectiva reserva de dotação e demais atos necessários ao regular processamento da contratação, em conformidade com a legislação aplicável.
Caso necessário, poderão ser utilizadas dotações correspondentes vinculadas à mesma natureza da despesa, desde que devidamente autorizadas e compatíveis com o objeto da contratação.

	12. 
	Indicação dos locais de entrega dos produtos e das regras para recebimentos provisório e definitivo
A execução da obra será realizada na cancha de bocha do Salão dos Idosos, situada 7 de Setembro, nº 360, Centro, no Município de Palmitos/SC, conforme projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais documentos técnicos da contratação.
A contratada deverá executar os serviços de acordo com o cronograma físico-financeiro, observando as especificações técnicas e as orientações da fiscalização.
Todas as despesas necessárias à execução do objeto, incluindo materiais, mão de obra, equipamentos, transporte, encargos e demais custos diretos e indiretos, serão de responsabilidade da contratada.
Recebimento provisório
Concluída a obra, o recebimento provisório será realizado pelo responsável pela fiscalização, mediante verificação da execução dos serviços e sua conformidade com o projeto, memorial descritivo, planilha orçamentária e demais condições contratuais.
Recebimento definitivo
O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação da integral execução do objeto e da correção de eventuais pendências ou desconformidades apontadas no recebimento provisório, mediante termo formal emitido pela Administração.
Rejeição e correção dos serviços
Constatadas falhas, defeitos ou serviços executados em desconformidade com as especificações contratadas, a contratada deverá realizar as correções necessárias, às suas expensas, no prazo estabelecido pela fiscalização, sem prejuízo das sanções cabíveis.
O recebimento provisório ou definitivo não exclui a responsabilidade da contratada pela qualidade, segurança, durabilidade e adequação da obra, permanecendo sujeita às responsabilidades legais e contratuais aplicáveis.

	13. 
	Especificação da garantia exigida e das condições de manutenção e assistência técnica, quando for o caso
A contratada responderá pela qualidade, segurança, durabilidade e adequada execução da obra, observando as garantias legais aplicáveis e as demais responsabilidades previstas na legislação e no contrato.
Durante o período de garantia legal ou contratual, conforme aplicável, a contratada deverá corrigir, sem ônus para a Administração, eventuais vícios, defeitos, falhas de execução ou desconformidades identificados na obra que sejam de sua responsabilidade.
As correções deverão ser realizadas no prazo estabelecido pela Administração, contado da notificação da contratada, incluindo todos os custos necessários à execução dos reparos.
A garantia não exclui a responsabilidade da contratada pelos danos decorrentes de execução inadequada, utilização de materiais em desconformidade com as especificações ou descumprimento das normas técnicas aplicáveis.
Não será exigida assistência técnica continuada, considerando a natureza do objeto, sem prejuízo da obrigação da contratada de atender às solicitações da Administração relacionadas a vícios ou defeitos decorrentes da execução da obra.



Palmitos/SC, 22 de setembro de 2026.


Marli Rosa Regner Camargo
Secretária de Educação, Cultura e Esporte
